# LISTA DE CARACTERÍSTICAS

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | CARACTERÍSTICA | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Controle de atividades | C | M | M | 1 |
| 2 | Gestão de alunos | C | B | B | 1 |
| 3 | Gestão de faltas | C | M | B | 1 |
| 4 | Gestão de aulas | C | M | B | 1 |
| 5 | Planejamento de aulas | C | M | B | 1 |
| 6 | Planejamento de eventos | C | B | B | 1 |
| 7 | Gestão de voluntários | C | M | B | 1 |
| 8 | Gestão de docentes | I | M | B | 1 |
| 9 | Gestão de modalidades | C | B | B | 1 |
| 10 | Gestão de cursos | C | B | B | 1 |
| 11 | Registro de aulas realizadas | C | M | M | 1 |
| 12 | Agenda | I | A | M | 1 |
| 13 | Horários das aulas | C | B | B | 1 |
| 15 | Controle de unidades | C | M | M | 1 |
| 16 | Controle de equipamentos | U | A | M | 1 |
| 17 | Controle de eventos | C | M | M | 1 |
| 18 | Controle de contribuições e recebimentos | I | M | M | 1 |